ПРОЕКТ

Приложение 1

к постановлению

администрации Уянского сельского поселения

от « » 2019г. №

Муниципальная программа

«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уянского муниципального образования на 2019 – 2021 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

«Обустройство новых контейнерных площадок, на территории Уянского муниципального образования на 2019 - 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уянского муниципального образования на 2019-2021 годы |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения  (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Уянского сельского поселения от 01.11. 2019 года о выдвижении инициативы по подготовке муниципальной программы «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уянского сельского поселения на 2019-2021 годы. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Уянского сельского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Уянского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Цель: Организация объектов качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, улучшение санитарно-экологической обстановки.  Задачи:  - устройство в зоне индивидуальной жилой застройки необходимого количества контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах;  - обеспечение содержания мест сбора ТКО. |
| Важнейшие целевые показатели | -Устройство 29 контейнерных площадок;  -Установка контейнеров в количестве 58 штук; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 2 189500руб.  2019 г. – 43 500руб.  2020 г. – 2146000 руб.  2021 г. – 0,00 руб.  Областной бюджет, бюджет Уянского муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:  - количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 29 ед. |
| Финансово-экономическое обоснование программы | Сметная документация |

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на улучшение условий проживания в Уянском муниципальном образовании.

1. Описание проблемы и анализ причины ее возникновения.

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в [Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"](http://docs.cntd.ru/document/901711591) на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

В настоящее время на территории Уянского муниципального образования стоит острая проблема с размещением ТКО. Так как не имеется санкционированного места складирования ТКО.

1. Обоснование необходимости решения проблемы программными методами и оценка социально-экономической эффективности

Реализация Программы на территории Уянского муниципального образования позволит:

- создать 29новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории Уянского муниципального образования;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей Уянского муниципального образования.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджета, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

1. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач, представлен в (Приложение № 1) к муниципальной программе.

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки (частном секторе);

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки;

- закупка контейнеров для оснащения строящихся контейнерных площадок;

5.Перечень исполнителей муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы является главный специалист администрации Уянского муниципального образования по хозяйственному обслуживанию и ЖКХ.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за своевременное выполнение программы, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе отчет о ходе реализации Программы за отчетный год.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых показателей. Глава поселения рассматривает и утверждает отчет об исполнении Программы.

6. Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы

7. Контроль и управление за реализацией программы

Управление программой – это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы, анализ и оценку конечных результатов реализации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет:

- Глава Уянского муниципального образования

- Ведущий специалист поземельным отношением;

- Главный специалист по бюджетно-финансовым вопросам;

- Ведущий специалист по юридическим вопросам;

Таблица 1. Перечень контейнерных площадок создаваемых в зоне индивидуальной жилой застройки

с. Уян, д. Красный Яр в 2019 - 2021 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес  контейнерной площадки  (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень  запланированных работ | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|  | | | | | |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 | с. Уян, ул. 2-я Советская,2 «К»; 4 «К»; 61 «К».  контейнерная площадка № 1,2,23.  с. Уян, ул. Зелёная, 18 «К».  контейнерная площадка №3  с. Уян, ул.1-я Советская, 6 «К».  контейнерная площадка №4  с. Уян, ул. Ленина, 34 «К»; 56 «К»; 19 «К».  контейнерная площадка №5,22,12.  с. Уян ул. Багровская, 11 «К»; 29 «К».  контейнерная площадка №6,13.  с. Уян ул. Бурлова, 27 «К»; 1 «К»  контейнерная площадка №7,16.  с. Уян ул. Мира, 1 «К».  контейнерная площадка №9  с. Уян ул. Молодёжная, 1 «К».  контейнерная площадка №10,  с. Уян ул. Механизаторов, 20 «К»; 31 «К»;10 «К»; 1 «К».  контейнерная площадка №11,20,21,14  с. Уян ул. Калинина, 9 «К».  контейнерная площадка №15  с. Уян ул. Колхозная, 23 «К».  контейнерная площадка №17.  с. Уян ул. Партизанская, 23 «К».  контейнерная площадка №18.  с. Уян ул. Окинская, 15 «К».  контейнерная площадка №19  д. Красный Яр, ул. Солнечная, 2 «К»; 14 «К»; 29 «К».  контейнерная площадка №24,25,26.  д. Красный Яр, ул. Зелёная, 17 «К».  контейнерная площадка №27.  д. Красный Яр, ул. Луговая, 1 «К»; 10 «К».  контейнерная площадка №28,29. | 6  2  2  6  4  4  2  2  8  2  2  2  2  6  2  4 | ХХХ | установка на основание контейнеров установка ограждения  благоустройство | XXX |
| Итого площадок: 29 | | контейнеров: 58 | 0 | подлежит установке: контейнеров 58 |  |

8. Обоснование потребности в приобретении

количества контейнеров

Общая потребность в приобретении новых контейнеров -58 шт. (100%).

- потребность для оснащения контейнерами контейнерных площадок в частном секторе - 29 шт. (100%);

Таблица 2. Потребность в приобретении для Уянского муниципального образования контейнеров объемом 0,75 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2019 - 2021 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в закупке контейнеров для сбора ТКО: | Общая потребность в приобретении контейнеров - 58 шт. | | |
| период | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 58 шт | 0 |

9. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по строительству новых контейнерных площадок является администрация Уянского сельского поселения.

Администрация Уянского сельского поселения осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по созданию новых контейнерных площадок на территории Уянского муниципального образования;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию новых контейнерных площадок на территории Уянского муниципального образования;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию новых контейнерных площадок на территории   
Уянского муниципального образования;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Уянского сельского поселения осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация Уянского сельского поселения ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией Уянского сельского поселения проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

10. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории Уянского муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обустройство новых контейнерных

площадок на территории Уянского муниципального образования

от «17» декабря 2019 год. №56

Система программных мероприятий муниципальной программы   
«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уянского муниципального образования

в 2019-2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Срок исполнения | | Источники финансирования | | | Объем финансирования | | Ожидаемый результат в количественном измерении | |
|
| 1. Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | | 2019-2021 гг. | | Областной бюджет | | | Общий объем финансирования 1620000руб. из них: | | 29 | |
| 2019 г. | | 0 руб. | |  | |
| 2020 г. | | 1603800 руб. | |  | |
| 2021 г. | | 0 руб. | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | | 2019-2021 гг. | | Бюджет Уянского сельского поселения | | | Общий объем финансирования 1620000руб. из них: | | 29 штук | |
| 2019 г. | | 0 руб. | |  | |
|  |  | | 2020 г. | |  | | | 16200 руб. | |  | |
|  |  | | 2021 г. | |  | | 0,00 руб. | | |  | |
| 1. Приобретение контейнеров под твердые коммунальные отходы | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение контейнеров 0,75 куб.м | | 2019-2021 гг. | | Областной бюджет | | Общий объем финансирования 526000 руб. из них: | | | 58 шт. | |
| 2019 г. | |  | | |  | |
|  |  | | 2020 г. | |  | | 520740 руб. | | |  | |
|  |  | | 2021 г. | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Приобретение контейнеров 0,75 куб.м | |  | | Бюджет Уянского сельского поселения | | Общий объем финансирования 526000 руб | | | 58 шт. | |
| 2019 г. | |  | | |  | |
|  | | 2020 г. | |  | | 5260 руб. | | |  | |
|  | 2021 г. | |  | |  | | |  | |
| Всего по программе: | | | | 2019-2021 г. | Областной бюджет | | Общий объем финансирования 2189500 руб. из них | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 2019 г. |  | | |  | |
| 2020 г. | 2124540 руб. | | |  | |
| 2021 г. |  | | 0,00 руб. | | |  | |
|  | | 2019-2021 г. | | | | Бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения | | | Общий объем финансирования 2189500 руб. из них | |  |
| 2019 г. | | | | 43500 руб. | |  |
| 2020 г. | | | | 21460 руб. | |  |
| 2021 г. | | | |  | |  |